АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.05.2018						№ 12

О подготовке многоквартирного жилищного фонда, котельных, тепловых сетей и других объектов коммунального назначения поселения Щаповское к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

В целях обеспечения необходимых условий для надежной и безаварийной работы жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, жилищного фонда и объектов социальной сферы поселения Щаповское

1.1.Создать и утвердить штаб поселения Щаповское по подготовке жилищного фонда, котельных, тепловых сетей и других объектов коммунального назначения поселения Щаповское к осенне-зимнему периоду 2018 - 2019гг. (Приложение 1).

1.1.Проводить заседания штаба еженедельно в здании администрации поселения Щаповское по адресу: г.Москва, поселение Щаповское, п.Щапово, д.2.

2.2.Руководителям управляющих компаний, выполняющим работы по обслуживанию, эксплуатации и ремонту многоквартирного жилищного фонда на территории поселения:

2.1.Утвердить и представить планы-графики по подготовке многоквартирного жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2018-2019гг., согласно требуемых видов работ, установленных Приложением 2.

2.2.Обеспечить выполнение работ в соответствии с планом - графиком подготовки жилищного фонда к зимней эксплуатации 2018-2019гг. администрации поселения (Приложение 3).

2.3.Представить в администрацию поселения Щаповское паспорта готовности жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

2.4.Еженедельно направлять в администрацию поселения отчеты о ходе подготовки многоквартирного жилищного фонда к осенне-зимней эксплуатации.

3.1.Отделу ЖКХ и Б администрации поселения обеспечить своевременный сбор и анализ плановых и отчетных документов. Еженедельно представлять сводный отчет в Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префектуры  Троицкого и Новомосковского  административных  округов  города Москвы.

4.1.Довести настоящее Распоряжение до организаций, участвующих в производстве, передаче и перераспределении    тепловой    энергии    для    населения, управляющих компаний, руководителей предприятий, расположенных на территории поселения.

5.1.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

6.1.Разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте поселения Щаповское.

7.1.Контроль  за выполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации поселения Щаповское Верховых Е.Н.

Глава администрации поселения                                                                      П.Н. Бондарев

Приложение 1                                                                                                         к Распоряжению главы администрации                                                                                            поселения Щаповское                                                                                                         от 08.05.2018 г № 12

Состав

штаба по подготовке жилищного фонда,

котельных, тепловых сетей и других объектов

коммунального назначения к работе в осенне-зимний период 2018-2019гг.

Руководитель штаба - Глава администрации поселения Щаповское -  П.Н. Бондарев

Заместитель руководителя штаба – заместитель главы администрации поселения Щаповское - Е.Н. Верховых.

Члены штаба –

Начальник отдела ЖКХ и Б администрации поселения Щаповское – Н.В. Калискина.

Зам.начальника отдела ЖКХ и Б администрации поселения Щаповское – О.А. Савченко

Врио генерального директора ООО «УК «Шишкин Лес»   -  Е.В. Кучеренко

Генеральный директор ООО «УК «Омега» - Е.А. Петрина

Начальник ЖЭ(К)О №23 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России - А.В. Дзюба;

Зам. генерального директора ООО «Экзарх» - И.С. Жабров;

Директор МБУ поселения  Щаповское «КБС и ЖКХ»  – А.А. Степасюк;

ОАО «Дубровицы» – представитель по согласованию.

ЧП ОП «Подольск» (п.Спортбазы) – представитель по согласованию.

ФГБУ Оздоровительный комплекс УДП РФ «Бор» (п.Д/о «Пахра») – представитель по согласованию.

ТРЭС филиала «Новая Москва» ОАО «МОЭСК» - представитель по согласованию.

ОАО «РСП» - представитель по согласованию.

АО «ОЭК» - представитель по согласованию.

ПУ ВКХ ТиНАО г.Москвы АО «Мосводокнал – представитель по согласованию.

ООО «ТСК Новая Москва» -  представитель по согласованию.

Приложение 2                                                                                                         к Распоряжению главы администрации                                                                                               поселения Щаповское                                                                                                         от 08.05.2018 г № 12

# Нормативы Москвы по эксплуатации жилищного фонда. Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий. Форма № ЖНМ-96-01/4

(Приложение №5 к Постановлению Правительства Москвы от 04.06.1996 г. № 465

«О нормативах Москвы по эксплуатации жилищного фонда»)

1. Настоящий норматив устанавливает состав мероприятий и работ по техническому обслуживанию жилых зданий, подлежащих выполнению при их подготовке к эксплуатации в осенне - зимний период и являющихся обязательными для собственников, владельцев (управляющих).

2. Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период:

2.1. Работы выполняются во всех зданиях по утвержденному графику в период с 1 мая по 1 сентября.

2.2. Виды работ:

- ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;

- укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительными приборами;

- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре;

- ремонт кровель. Остекление и закрытие чердачных слуховых окон;

- приведение помещений подвалов, техподполий, технических коридоров в соответствие с требованиями Правил безопасности в газовом хозяйстве (при наличии проложенных газопроводов), очистка от коррозии и окраска газопроводов (по балансовой принадлежности), ограждение приямков в подвалах, восстановление освещения во взрывобезопасном исполнении, герметизация вводов инженерных коммуникаций;

- ремонт, утепление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов;

- замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей и дверей вспомогательных помещений;

- ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях;

- установка крышек - лотков на воронках наружного водостока;

- устранение причин подтопления подвальных помещений;

- консервация поливочных систем;

- переключение внутреннего водостока на зимний режим работы;

- проведение инструктажа с арендаторами и гражданами, проживающими на 1-х этажах, о мерах безопасности при обнаружении запаха газа;

- непредвиденные работы.

Приложение 3                                                                                                         к распоряжению главы администрации                                                                                               поселения Щаповское                                                                                                         от 08.05.2018 г № 12

| План |
| --- |
| по подготовке жилищного фонда |
| к зимней эксплуатации 2018-2019г.г. |
| № п.п. | Наименование муниципального образования | Адресный список всех многоквартирных домов | По срокам подготовки |
|  |  |  | План на 01.06.18 | План на 15.06.18 | План на 01.07.18 | План на 15.07.18 | План на 01.08.18 | План на 15.08.18 | План на 25.08.18 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.8 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.9 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.10 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.11 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.12 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.18 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.19 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.28 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.29 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.30 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 11 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.31 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 12 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.32 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 13 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.33 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 14 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.34 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 15 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.35 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 16 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.36 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 17 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.37 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 18 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.38 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 19 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.39 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.40 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.41 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.42 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 23 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.43 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.44 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 25 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.45 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.46 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 27 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.47 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 28 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.48 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | поселение Щаповское | пос. Щапово д.49 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | поселение Щаповское | д.Кузенево д.11 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | поселение Щаповское | д.Батыбино д.7 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 32 | поселение Щаповское | пос. ДРП-3 д.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | поселение Щаповское | пос.ДРП-3 д.2 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 34 | поселение Щаповское | пос.Спортбаза д.7 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 35 | поселение Щаповское | пос.Спортбаза д.8 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 36 | поселение Щаповское | пос. Спортбаза д.9 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 37 | поселение Щаповское | пос. Спортбаза д.10 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 38 | поселение Щаповское | пос.Спортбаза д.11 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 39 | поселение Щаповское | пос.Курилово ул.Центральная д.2 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 40 | поселение Щаповское | пос.Курилово ул.Центральная д.4 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 41 | поселение Щаповское | пос.Курилово ул.Центральная д.4а |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 42 | поселение Щаповское | пос.Курилово ул.Центральная д.6 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 43 | поселение Щаповское | пос.Курилово ул.Лесная д.2 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 44 | поселение Щаповское | пос.Курилово ул.Лесная д.4 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 45 | поселение Щаповское | пос.Курилово ул.Школьная д.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | поселение Щаповское | пос.Курилово ул.Школьная д.2 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 47 | поселение Щаповское | д/о Пахра д.5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | поселение Щаповское | д/о Пахра д.6 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | поселение Щаповское | пос. Щапово д 51 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | поселение Щаповское | пос. Щапово д 52 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | поселение Щаповское | пос. Щапово д 53 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | поселение Щаповское | пос. Щапово д 54 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | поселение Щаповское | пос. Щапово д 56 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | поселение Щаповское | пос. Щапово д 57 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | поселение Щаповское | пос. Щапово д 58 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 56 | поселение Щаповское | пос. Щапово д 59 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | поселение Щаповское | Жилой поселок. №3, д.71 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 58 | поселение Щаповское | Жилой поселок №3,.д.73 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 59 | поселение Щаповское | Жилой поселок №3,,д.74 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 60 | поселение Щаповское | Жилой поселок №3,,д.75 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 61 | поселение Щаповское | Жилой поселок №3,д.102а |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 62 | поселение Щаповское | Жилой поселок №3.д.102б |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 63 | поселение Щаповское | Жилой поселок №3,.д.140 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 64 | поселение Щаповское | Жилой поселок №3,д.141 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 65 | поселение Щаповское | Жилой поселок №3,д.142 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 66 | поселение Щаповское | Жилой поселок №3,д.143 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 67 | поселение Щаповское | Жилой поселок №3,д.144 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 68 | поселение Щаповское | Жилой поселок №3,,д.145 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Итого по этапам | 12 | 12 | 7 | 7 | 12 | 14 | 4 |
|  |  | Итого с накопительной |  | 24 | 31 | 38 | 50 | 64 | 68 |