ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.02.2014                                                                                       №12

О проведении противопаводковых

мероприятий на территории

поселения Щаповское в 2014г.

В целях обеспечения устойчивой работы объектов экономики, жизнеобеспечения и социальной сферы в период сезонных половодий и паводков на территории поселения Щаповское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать противопаводковую комиссию, действующую на территории поселения Щаповское.

2. Утвердить план первоочередных противопаводковых мероприятий.

3. Возложить на противопаводковую комиссию контроль в период таянья снежного покрова и разлива паводковых вод на территории поселения Щаповское.

4. Противопаводковой комиссии совместно с МБУ «КБС и ЖКХ» и ГУП «Мосводосток»:

4.1. Проверить состояние гидротехнических сооружений, инженерных коммуникаций, мостов и эстакад.

4.2. Проверить и обеспечить устойчивую связь ЕДДС поселения с аварийно-восстановительными службами энергоснабжения, газового хозяйства, дорожно-эксплуатационными организациями.

4.5. Обо всех случаях нарушений в работе гидротехнических сооружений при прорыве плотин сообщать в Администрацию поселения Щаповское, в ЕДДС поселения Щаповское.

4.6. Руководителям предприятий, расположенным на территории поселения своим приказом назначить ответственных лиц, организовать аварийно-восстановительные бригады.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Земля Подольская» и на официальном сайте поселения Щаповское.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

поселения Щаповское                                                 П.Н.Бондарев

Приложение №1

к Постановлению главы сельского поселения

№ _____ от «_____»___________2011г.

ПЛАН

первоочередных противопаводковых мероприятий на территории сельского             поселения Щаповское в 2012 году.

| №№ п.п. | Наименование мероприятий | Ответственный | Срок исполнения | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликовать данное постановление на официальном сайте сельского поселения Щаповское | комиссия | до 01.03.2012г. |  |
| 2. | Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ поселения с приглашением руководителей организаций по вопросу организации проведения противопаводковых мероприятий. | Глава с/п | до 01.04.2012г. |  |
| 3. | Откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с наводнением. | Глава с/п, ЖКХ, старосты. | до 01.04.2012г. |  |
| 4. | Организовать и провести очистку зоны воды перед плотинами. | Собственники водных объектов, ГТС | До 01.04.2012г. |  |
| 5. | Организовать и провести очистку устройств перепуска воды под дорогами, водоспускных устройств плотин, ливневой канализации в населенных пунктах. | РДУ-4 | до 01.04.2012г. |  |
| 6. | Обязать руководство СНТ, расположенных в зонах возможного подтопления в недельный срок очистить прилегающую территорию от мусора. | Председатели СНТ | до 01.04.2012г. |  |
| 7. | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий. | Глава с/п, ЖКХ | до 01.04.2012г. |  |
| 8. | К 01 апреля 2012г. представить в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ с/п план противопаводковых мероприятий | ОАО «Щапово-Агротехно», Пансионат «Пахра» | 01.04.2012 г. |  |
| 9. | При возникновении половодья осуществлять ежедневный контроль состояния территории сельского поселения | Члены комиссии |  |  |
| 10. | Обеспечить своевременное оповещение населения и доклад в ЕДДС Администрации Подольского муниципального района о состоянии паводковой ситуации на территории сельского поселения. | секретарь |  |  |

Ведущий специалист администрации

сельского поселения Щаповское                                                            Е.А.Андреева