Приложение 1

К Постановлению Главы

поселения Щаповское

от 05.03.2013г. №20

**Состав штаба**

**по организации работ по подготовке и проведению месячника по уборке и благоустройству территории поселения Щаповское и массовых общегородских субботников в апреле 2013года**

**Руководитель штаба:**

Русских Аркадий Юрьевич - Глава поселения Щаповское

**Заместитель руководителя штаба:**

Вандышев Павел Юрьевич - Первый заместитель главы администрации

поселения Щаповское

**Члены штаба:**

Юлина Светлана Юрьевна - Заместитель главы администрации

поселения Щаповское

Савченко Евгений Владимирович - Начальник отдела ЖКХ и Б администрации

поселения Щаповское

Наумочкина Антонида Геннадьевна - Главный специалист администрации

поселения Щаповское

Семин Григорий Алексеевич - Директор МБУ поселения Щаповское

«КБС и ЖКХ»

Алексеенко Михаил Вячеславович - Директор МУП поселения Щаповское

«Управляющая компания»

Пеньков Юрий Борисович - Директор управляющей организации

ООО «Ирструмент-Сервис»

Приложение 2

К Постановлению Главы

поселения Щаповское

от 05.03.2013г. №20

**План мероприятий по организации работ по подготовке и проведению месячника по уборке и благоустройству территории и массовых общегородских субботников в апреле 2013года по поселению Щаповское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Виды работ** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки** |
| 1 | Ремонт дорожных покрытий | ГБУ «Автомобильные дороги» | 1-30  апреля |
| 2 | Рыхление снега и уборка дворовых территорий , элементов дорог, газонов от случайного мусора, песка, вывоз мусора | ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО»  МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ**»** | 1-30  апреля |
| 3 | Приведение в порядок контейнеров и контейнерных площадок | МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ**»**  МУП поселения Щаповское «Управляющая компания» | 1-30  апреля |
| 4 | Ремонт и окраска малых архитектурных форм, детских спортивных площадок | МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ**»**  МУП поселения Щаповское «Управляющая компания» | 1-30  апреля |
| 5 | Приведение в порядок объектов жилищного фонда, предприятий потребительского рынка и услуг.  Восстановление дворового освещения. | МУП поселения Щаповское «Управляющая компания»  МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ**»**  Администрация поселения Щаповское  Руководители предприятий | 1-30  апреля |
| 6 | Приведение в порядок территорий, прилегающих к объектам торговли. | Руководители предприятий  Администрация поселения Щаповское | 1-30  апреля |
| 7 | Уборка территорий, прилегающих к административным зданиям, объектам здравоохранения, образования, культуры, предприятиям. | Руководители предприятий и учреждений по принадлежности | 1-30  апреля |
| 8 | Удаление сухостойных деревьев | ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО»  МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ**»** | 1-30  апреля |
| 9 | Приведение в порядок территорий, прилегающих к автостоянкам и ГСК | Администрация поселения Щаповское | 1-30  апреля |
| 10 | Восстановление и ремонт газонов, декоративных ограждений | МУП поселения Щаповское «Управляющая компания»  МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ**»** | 1-30  апреля |
| 11 | Ликвидация провисания проводов, очистка, от несанкционированных объявлений | ГУП «Моссвет»  МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ**»** | 1-30  апреля |
| 12 | Приведение в порядок рекламных щитов, дорожных знаков и указателей | МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ**»** | 1-30  апреля |
| 13 | Ремонт, промывка и окраска фасадов, цоколей, входных дверей | Администрация поселения Щаповское  МУП поселения Щаповское «Управляющая компания» | 1-30  апреля |
| 14 | Ремонт и окраска ограждений | Балансодержателей ограждений | 1-30  апреля |
| 15 | Приведение в порядок территорий, ремонт ограждений территорий СНТ, ДНП, ЖСКИЗ | Председатели СНТ | 1-30  апреля |
| 16 | Организация массовых общегородских субботников | Администрация поселения Щаповское | 1-30  апреля |
| 17 | Проведение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия. | МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ**»** | 1-30  апреля |
| 18 | Очистка придорожных газонов от мусора | МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ**»** | 1-20  апреля |
| 19 | Уборка прибрежной полосы зеркала воды | МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ**»** | 1-30  апреля |

Приложение 3

К Постановлению Главы

поселения Щаповское

от 05.03.2013г. №20

**Отчет о выполнении работ при проведении месячника по уборке и благоустройству и массовых общегородских субботников \_\_\_\_апреля 2013года по поселению Щаповское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Кол-во людей, участвующих в работах, всего, в том числе: | чел. |  |
|  | Работники ЖКХ |  |  |
|  | Школьники |  |  |
|  | Работники предприятий |  |  |
|  | Жители |  |  |
| 2 | Количество техники | ед. |  |
| 3 | Посадка деревьев | шт. |  |
| 4 | Посадка кустарников | шт. |  |
| 5 | Прорубание газонов | га |  |
| 6 | Ремонт газонов | га |  |
| 7 | Устройство цветников | кв.м. |  |
| 8 | Кронирование деревьев | шт. |  |
| 9 | Удаление сухостоя | ед. |  |
| 10 | Удаление пней | ед. |  |
| 11 | Промывка фасадов и цоколей | стр. |  |
| 12 | Ремонт цоколей | стр. |  |
| 13 | Ремонт отмостков, водоотводящих лотков | ср. |  |
| 14 | Ремонт крылец | шт. |  |
| 15 | Ремонт лестниц | шт. |  |
| 16 | Ремонт входных дверей | подъездов |  |
| 17 | Ремонт освещения подъездов | подъездов |  |
| 18 | Приведение в порядок подвальных и чердачных помещений | стр. |  |
| 19 | Ремонт козырьков над подъездами | подъездов |  |
| 20 | Ремонт элементов системы наружного водоотвода | ед. |  |
| 21 | Ремонт малых архитектурных форм | ед. |  |
| 22 | Ремонт детских площадок | ед. |  |
| 23 | Ремонт спортивных площадок | ед. |  |
| 24 | Ремонт газонного ограждения | пог.м. |  |
| 25 | Окраска газонного ограждения | пог.м. |  |
| 26 | Ремонт урн | шт. |  |
| 27 | Окраска урн | шт. |  |
| 28 | Ремонт контейнеров | шт. |  |
| 29 | Окраска контейнеров | шт. |  |
| 30 | Ремонт контейнерных площадок | шт. |  |
| 31 | Установка цветочных вазонов | шт. |  |
| 32 | Восстановление дворового освещения | дворов |  |
| 33 | Текущий ремонт дорог | кв.м. |  |
| 34 | Продольная разметка | км. |  |
| 35 | Разметка пешеходных переходов | шт. |  |
| 36 | Ремонт пешеходных ограждений | пог.м. |  |
| 37 | Покраска пешеходных ограждений | пог.м |  |
| 38 | Окраска и ремонт дорожных ограждений | пог.м. |  |
| 39 | Приведение в порядок рекламных конструкций | шт. |  |
| 40 | Приведение в порядок шумопоглащающих стенок | пог.м. |  |
| 41 | Промывка и окраска устройств наружного освещения | шт. |  |
| 42 | Промывка и окраска опор контактной сети | шт. |  |
| 43 | Промывка и окраска светофорных объектов | шт |  |
| 44 | Промывка и окраска дорожных знаков и указателей | шт. |  |
| 45 | Приведение в порядок павильонов и остановок общественного транспорта | шт. |  |
| 46 | Организация пунктов мойки колес на строительных объектах | шт. |  |
| 47 | Ремонт ограждений территории организаций и предприятий, строительных площадок | пог.м. |  |
| 48 | Окраска ограждений территории организаций и предприятий, строительных площадок | пог.м. |  |
| 49 | Промывка витрин предприятий потребительского рынка и услуг. | кв.м. |  |
| 50 | Восстановление подсветки предприятий потребительского рынка и услуг | ед. |  |
| 51 | Приведение в порядок территории объектов гаражно-стояночного хозяйства | ед. |  |
| 52 | Вывоз мусора | куб.м. |  |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

подпись

Исп.

Тел.