**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 13.03.2018 № 7**

О проведении в 2018 году массовых весенних

общегородских работ по приведению

в порядок территории поселения Щаповское

 В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, наведения чистоты и порядка на территории поселения Щаповское после зимнего периода:

 1. Создать штаб для организации работ по подготовке и проведению месячника по уборке и благоустройству территории поселения Щаповское с 1 апреля по 30 апреля 2018 г. и массовых общегородских субботников14 апреля и 21 апреля 2018 г.

 2. Утвердить:

 2.1. Состав штаба (приложение 1).

 2.2. План - график проведения совещаний по организации работ по подготовке и проведению месячника по уборке и благоустройству территории и массовых общегородских субботников в 2018 году в поселении Щаповское (приложение 2).

 2.3. План мероприятий по организации работ по подготовке и проведению месячника по уборке и благоустройству территории поселения Щаповское в городе Москве и массовых общегородских субботников в 2018 году (приложение 3).

 3. Администрации поселения Щаповское совместно с ООО «Управляющая компания «Шишкин Лес», ООО «Управляющая компания «Омега», МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ», ООО «ЭКЗАРХ» и старостами населенных пунктов и СНТ (ДНП, ИЖС и т.д.) поселения Щаповское:

 3.1. Организовать подготовку и проведение на территории поселения Щаповское месячника по уборке и благоустройству территории и массовых общегородских субботников в апреле 2018 года.

 3.2. Организовать агитационно-разъяснительную работу по привлечению жителей поселения Щаповское, коллективов учреждений, предприятий, организаций, членов садовых, дачных товариществ и других жилищных кооперативов, расположенных на территории поселения Щаповское, учащихся учебных заведений, а также местные общественные организации к участию в месячнике по благоустройству территории поселения и массовых общегородских субботников.

 4. МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ», ООО «Управляющая компания «Омега», ООО «Управляющая компания «Шишкин Лес», ООО «ЭКЗАРХ»:

4.1. Разработать и представить в Администрацию поселения Щаповское планы мероприятий по организации работ по подготовке и проведению месячника по уборке и благоустройству территории и массовых общегородских субботников, адресные списки с указанием объемов запланированных работ, количество задействованных людей и техники в срок до 27 марта 2018 г.

4.2. В дни проведения субботников 14 апреля и 21 апреля 2018 года представлять в Администрацию поселения Щаповское отчет о выполнении работ по форме согласно приложению 4: предварительные сведения - до 08.30 час, окончательные сведения - до 12.00 час.

4.3. Обеспечить участников весенних благоустроительных работ необходимым инвентарем, инструментом и материалами.

5. Администрации поселения Щаповское осуществлять координацию мероприятий по приведению в порядок и благоустройству территории поселения, контроль за их выполнением, обеспечить рассмотрение данных вопросов на заседании штаба.

6. По итогам проведения месячника по уборке и благоустройству территории и массовых общегородских субботников в срок до 27 апреля 2018 года Администрации поселения Щаповское совместно с префектурой Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы провести обследование территории поселения и зафиксировать результат.

7. Контроль за ходом проведения благоустроительных работ на территории поселения на время проведения месячника по уборке и благоустройству территории и массовых общегородских субботников 2018 года возложить на заместителя главы администрации поселения Щаповское И.В. Пушкарева.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения Щаповское.

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Главу администрации поселения Щаповское Бондарева П.Н.

Глава администрации

поселения Щаповское П.Н. Бондарев

Приложение 1

к распоряжению Администрации поселения Щаповское

от 13.03.2018 № 7

**Состав штаба**

**по организации работ по подготовке и проведению месячника по уборке и благоустройству территории поселения Щаповское и массовых общегородских субботников в 2018 году**

**Руководитель штаба:**

|  |  |
| --- | --- |
| Бондарев Павел Николаевич  | - Глава администрации поселения Щаповское |

**Заместитель руководителя штаба:**

|  |  |
| --- | --- |
| Пушкарев Игорь Витальевич  | - Заместитель главы администрации  поселения Щаповское  |

**Члены штаба:**

|  |  |
| --- | --- |
| Абросимова Ирина Викторовна  | - Заместитель главы администрации  поселения Щаповское  |
| Мясоедов Владимир Михайлович | - Заместитель главы администрации поселения Щаповское  |
| Мендус Олег Владимирович | - Начальник отдела ЖКХ и Б администрации поселения Щаповское  |
| Исаенко Наталья Юрьевна | - Директор МКУК поселения Щаповское «ДК «Солнечный»  |
| Степасюк Аркадий Александрович  | - Директор МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ» |
| Кучеренко Евгений Владимирович  | - Врио генерального директора ООО «Управляющая компания «Шишкин Лес» |
| Петрина Екатерина Александровна  | - Директор ООО «Управляющая компания «Омега»  |
| Пискарев Антон Сергеевич | - Генеральный директор ООО «ЭКЗАРХ» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | Приложение 2к распоряжению Администрации поселения Щаповское от 13.03.2018 № 7 |
| **План - график проведения совещаний по организации работ по подготовке и проведению месячника по уборке и благоустройству территории и массовых общегородских субботников в апреле 2018 года в поселении Щаповское** |
|
|  |  |  |
| Дата | Состав | Тема |
| 22.03.2018  | Администрация поселения Щаповское, МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ», ООО «УК «Шишкин Лес», ООО «УК «Омега», ООО «ЭКЗАРХ» | Общее совещание по определению ресурсов и границ работ по приведению в порядок территории поселения Щаповское в 2018 году в рамках месячника массовых весенних общегородских работ |
| 27.03.2018 | Администрация поселения Щаповское, МКУК поселения Щаповское «ДК «Солнечный», МКУ поселение Щаповское «Муниципальный музей истории усадьбы «Щапово», ГБОУ Школа № 2075 ШЗ №№3,4, предприятия торговли и услуг, производственные предприятия | Общее совещание по определению ресурсов и границ работ по приведению в порядок территории поселения Щаповское в 2018 году в рамках массовых весенних общегородских субботников |
| 30.03.2018 | Администрация поселения Щаповское, старосты населенных пунктов, председатели СНТ (ДНП, ДПК и т.д.) | Общее совещание по определению ресурсов и границ работ по приведению в порядок территории поселения Щаповское в 2018 году в рамках массовых весенних общегородских субботников |
| 09.04.2018 | Администрация поселения Щаповское, МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ», ООО «УК «Шишкин Лес», ООО «УК «Омега», ООО «ЭКЗАРХ», МКУК поселения Щаповское «ДК «Солнечный», МКУ поселение Щаповское «Муниципальный музей истории усадьбы «Щапово», ГБОУ Школа № 2075 ШЗ №№3,4, предприятия торговли и услуг, производственные предприятия, старосты населенных пунктов, председатели СНТ (ДНП, ДПК и т.д.) | Совещание по вопросу организации работ по подготовке и проведению массового весеннего общегородского субботника 14.04.2018 |
| 19.04.2018 | Администрация поселения Щаповское, МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ», ООО «УК «Шишкин Лес», ООО «УК «Омега», ООО «ЭКЗАРХ», МКУК поселения Щаповское «ДК «Солнечный», МКУ поселение Щаповское «Муниципальный музей истории усадьбы «Щапово», ГБОУ Школа № 2075 ШЗ №№3,4, предприятия торговли и услуг, производственные предприятия, старосты населенных пунктов, председатели СНТ (ДНП, ДПК и т.д.) | Совещание по вопросу организации работ по подготовке и проведению массового весеннего общегородского субботника 21.04.2018 |
| 27.04.2018 | Администрация поселения Щаповское, МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ», ООО «УК «Шишкин Лес», ООО «УК «Омега», ООО «ЭКЗАРХ» | Подведение итогов проведения массовых весенних общегородских работ по приведению в порядок территории поселения Щаповское в 2018 году |

Приложение 3

к распоряжению Администрации поселения Щаповское

от 13.03.2018 № 7

**План мероприятий по организации работ по подготовке и проведению месячника по уборке и благоустройству территории и массовых общегородских субботников**

**в 2018 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Виды работ** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки** |
| 1 | Ремонт дорожных покрытий | ГБУ «Автомобильные дороги»,МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ»  | 1 апреля - 30 апреля |
| 2 | Уборка дворовых территорий, элементов дорог, газонов от случайного мусора, песка, вывоз мусора | ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО»,МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ**»,** ООО «ЭКЗАРХ»  | 1 апреля - 30 апреля |
| 3 | Приведение в порядок контейнеров и контейнерных площадок (частичный ремонт и покраска) | ООО «УК «Шишкин Лес»,ООО «УК «Омега» | 1 апреля - 30 апреля |
| 4 | Ремонт и окраска малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок | МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ**»,** ООО «УК «Омега» | 1 апреля - 30 апреля |
| 5 | Приведение в порядок объектов жилищного фонда, предприятий потребительского рынка и услуг.Восстановление дворового освещения. | ООО «УК «Шишкин Лес»,ООО «УК «Омега», МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ**»,** Руководители предприятий | 1 апреля - 30 апреля |
| 6 | Приведение в порядок территорий, прилегающих к объектам торговли. | Руководители предприятий,Администрация поселения Щаповское | 1 апреля - 30 апреля |
| 7 | Уборка территорий, прилегающих к административным зданиям, объектам здравоохранения, образования, культуры, предприятиям. | Руководители предприятий и учреждений по принадлежности | 1 апреля - 30 апреля |
| 8 | Удаление сухостойных деревьев | ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО»,МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ**»** | 1 апреля - 30 апреля |
| 9 | Приведение в порядок территорий, прилегающих к автостоянкам и ГСК | Администрация поселения Щаповское | 1 апреля - 30 апреля |
| 10 | Восстановление и ремонт газонов, декоративных ограждений  | ООО «УК «Шишкин Лес»,ООО «УК «Омега»,МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ**»,** ООО «ЭКЗАРХ»  | 1 апреля - 30 апреля |
| 11 | Ликвидация провисания проводов, очистка территории от несанкционированных объявлений | СЭНО ЮАО ООО «Светосервис»,МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ**»,**ООО «УК «Шишкин Лес»,ООО «ЭКЗАРХ»  | 1 апреля - 30 апреля |
| 12 | Приведение в порядок рекламных щитов, дорожных знаков и указателей | МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ**»** | 1 апреля - 30 апреля |
| 13 | Ремонт, промывка и окраска фасадов, цоколей, входных групп | Администрация поселения Щаповское,ООО «УК «Шишкин Лес»,ООО «УК «Омега» | 1 апреля - 30 апреля |
| 14 | Ремонт и окраска ограждений  | Балансодержатели ограждений | 1 апреля - 30 апреля |
| 15 | Приведение в порядок территорий, ремонт ограждений территорий СНТ, ДНП, ЖСКИЗ | Председатели СНТ | 1 апреля - 30 апреля |
| 16 | Организация массовых общегородских субботников | Администрация поселения Щаповское | 1 апреля - 30 апреля |
| 17 | Проведение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия. | МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ**»,**ООО «ЭКЗАРХ»  | 1 апреля - 30 апреля |
| 18 | Очистка придорожных газонов от мусора | МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ**»** | 1 апреля - 30 апреля |
| 19 | Уборка прибрежной полосы зеркала воды | МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ**»**  | 1 апреля - 30 апреля |

 Приложение 4

к распоряжению Администрации поселения Щаповское

от 13.03.2018 № 7

**Отчет о выполнении работ при проведении месячника по уборке и благоустройству и массовых общегородских субботников \_\_\_\_апреля 2018 года в поселении Щаповское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Кол-во людей, участвующих в работах, всего, в том числе: | чел. |  |
|  | Работники ЖКХ |  |  |
|  | Школьники |  |  |
|  | Работники предприятий |  |  |
|  | Жители |  |  |
| 2 | Количество техники | ед. |  |
| 3 | Посадка деревьев | шт. |  |
| 4 | Посадка кустарников | шт. |  |
| 5 | Прорубание газонов | га |  |
| 6 | Ремонт газонов | га |  |
| 7 | Устройство цветников | кв.м |  |
| 8 | Кронирование деревьев | шт. |  |
| 9 | Удаление сухостоя | ед. |  |
| 10 | Удаление пней | ед. |  |
| 11 | Промывка фасадов и цоколей | стр. |  |
| 12 | Ремонт цоколей | стр. |  |
| 13 | Ремонт отмостки, водоотводящих лотков | стр. |  |
| 14 | Ремонт крылец | шт. |  |
| 15 | Ремонт лестниц | шт. |  |
| 16 | Ремонт входных дверей | подъезд |  |
| 17 | Ремонт освещения подъездов | подъезд |  |
| 18 | Приведение в порядок подвальных и чердачных помещений | стр. |  |
| 19 | Ремонт козырьков над подъездами | подъезд |  |
| 20 | Ремонт элементов системы наружного водоотвода | ед. |  |
| 21 | Ремонт малых архитектурных форм | ед. |  |
| 22 | Ремонт детских площадок | ед. |  |
| 23 | Ремонт спортивных площадок | ед. |  |
| 24 | Ремонт газонного ограждения | пог. м |  |
| 25 | Окраска газонного ограждения | пог. м |  |
| 26 | Ремонт урн | шт. |  |
| 27 | Окраска урн | шт. |  |
| 28 | Ремонт контейнеров | шт. |  |
| 29 | Окраска контейнеров | шт. |  |
| 30 | Ремонт контейнерных площадок | шт. |  |
| 31 | Установка цветочных вазонов | шт. |  |
| 32 | Восстановление дворового освещения | дворов |  |
| 33 | Текущий ремонт дорог | кв.м. |  |
| 34 | Продольная разметка | км |  |
| 35 | Разметка пешеходных переходов | шт. |  |
| 36 | Ремонт пешеходных ограждений | пог. м |  |
| 37 | Покраска пешеходных ограждений | пог. м |  |
| 38 | Окраска и ремонт дорожных ограждений | пог. м |  |
| 39 | Приведение в порядок рекламных конструкций | шт. |  |
| 40 | Приведение в порядок шумопоглощающих стенок | пог. м |  |
| 41 | Промывка и окраска устройств наружного освещения | шт. |  |
| 42 | Промывка и окраска опор контактной сети | шт. |  |
| 43 | Промывка и окраска светофорных объектов | шт. |  |
| 44 | Промывка и окраска дорожных знаков и указателей | шт. |  |
| 45 | Приведение в порядок павильонов и остановок общественного транспорта | шт. |  |
| 46 | Организация пунктов мойки колес на строительных объектах | шт. |  |
| 47 | Ремонт ограждений территории организаций и предприятий, строительных площадок | пог. м |  |
| 48 | Окраска ограждений территории организаций и предприятий, строительных площадок | пог. м |  |
| 49 | Промывка витрин предприятий потребительского рынка и услуг. | кв. м |  |
| 50 | Восстановление подсветки предприятий потребительского рынка и услуг | ед. |  |
| 51 | Приведение в порядок территории объектов гаражно-стояночного хозяйства | ед. |  |
| 52 | Вывоз мусора | куб. м |  |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

 подпись

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |